## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 ПО ТЕМЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА»

Разработайте список процедур управления качеством проекта, необходимые для управления проектом, описанном в проблемной ситуации. Создайте диаграмму Парето.

### Пример построения диаграммы Парето для «Дипломного проекта»:

- раскрываем факторы,

- определяем их значимость,

- упорядочиваем факторы в порядке возрастания значимости (см. таблицу 37),

- создаем диаграмму Парето (см. рис. 33).

Таблица 37

### Перечень факторов для «Дипломного проекта»

| № | Фактор | Значимость фактора | Нарастающий итог | Процент влияния фактора, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропуск этапов подготовки д/п | 35 | 35 | 35 |
| 2 | Качество содержания собранного материала | 30 | 65 | 30 |
| 3 | Подготовленность студента по теме д/п | 10 | 75 | 10 |
| 4 | Эффективность взаимодействия с руководителем | 7 | 82 | 7 |
| 5 | Наличие/отсутствие технической базы | 5 | 87 | 5 |
| 6 | Структурный подход к построению д/п | 4 | 91 | 4 |
| 7 | Наличие темы д/п | 4 | 95 | 4 |
| 8 | Поддержка семьи | 3 | 98 | 3 |
| 9 | Поддержка друзей | 1 | 99 | 1 |
| 10 | Квалификация рецензента по теме д/п | 1 | 100 | 1 |
| Итого: |  |  | 100 | 100 |

Рис. 33. Диаграмма Парето для «Дипломного проекта»

Простой анализ показывает, что два фактора 1 и 2, составляющие 20% от общего числа факторов, оказывают 65% влияния на успешное завершение проекта.

### Контрольные вопросы

- В чем заключается цель планирования качества проекта?

- С чего начинается планирование качества проекта?

- Зачем нужен анализ факторов внешней и внутренней среды предприятия?

- Для каких целей составляют план управления качеством?

- Что не является причинами появления потерь качества?

- Что такое обеспечение качества?

- Что такое аудит качества?

- Какова схема проведения внутреннего аудита качества проекта?