Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Себряковский филиал Волгоградского Государственного Технического университета»

Отделение СПО

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ №9

Тема: «АНАЛИЗ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРОЕКТА»

Выполнил:

ст. гр. <Group>

<Full Name>

Проверил:

преподаватель:

<Full Name>

<City>, 2023

Цель: Выявить стейкхолдеров проекта, осуществить анализ стейкхолдеров по степени влияния и важности.

- 1. ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Стейкхолдеры стартапа – это сотрудники или сторонние лица (физические и юридические), которые имеют определенный интерес к проекту как системе, ее элементам или их свойствам. Подобная заинтересованность, связанная с ожиданиями и потребностями людей, сводится к положительному или отрицательному влиянию на результаты деятельности.

К стейкхолдерам стартапа относят следующие группы лиц: поставщиков, конечных покупателей товара, посредников, инвесторов, работников и учредителей компании и т.д.

Поставщики проекта являются стейкхолдерами, так как влияют на стоимость сырья, на сроки и условия поставки, что напрямую связано с издержками проекта.

Посредники проекта относятся к стейкхолдерам, так как могут влиять на воспринимаемое качество и объем продаж товара (например, розничные торговые сети, выставляющие товар на невыгодных местах продаж) или на затраты компании (например, исследовательские и рекламные агентства).

Конечные покупатели являются внешними стейкхолдерами так как представляют спрос на результаты проекта, выдвигают определенные требования к свойствам и качеству результатов, а значит также влияют на уровень себестоимости и издержки. У покупателей может измениться уровень дохода или численность, что может привести к снижению спроса на результаты проекта.

Инвесторы и учредители компании являются стейкхолдерами, так как напрямую принимают решения, связанные с выбором стратегии ведения бизнес отрасли, согласовывают бюджет на продвижение и развитие проекта, и влияют на прибыль компании.

Персонал является внутренним стейкхолдером и влияет на скорость и качество выполнения работ по реализации проекта.

Понимание и выделение групп людей, способных влиять на бизнес или отдельный проект, позволяют четко структурировать и оптимизировать процесс управления. Процесс анализа и управления стейкхолдерами делится на 6 этапов (рис. 1.2):

1)	Определение всех стейкхолдеров

2)	Определение ключевых потребностей всех стейкхолдеров

3)	Анализ интересов и влияния каждого стейкхолдера

4)	Формирование	списка	действий	для	управления ожиданиями стейкхолдеров

5)	Исполнение запланированных действий

6)	Анализ результатов управления и повторение процесса

Анализ заинтересованных лиц позволяет определить интересы всех стейкхолдеров, которые могут повлиять на проект; выявить потенциальные сложности, которые могут прервать проект или снизить успешность проекта; выделить ключевых лиц, которые должны быть информированы о ходе проекта, определить группы лиц, которые должны быть вовлечены на каждом этапе проекта, оценить средства, правила и принципы коммуникации на протяжении всего проекта и спланировать действия для снижения негативного влияния стейкхолдеров на ход проекта.

Выделяют три основных этапа процесса оценки и анализа стейкхолдеров проекта: выявление стейкхолдеров, оценка влияния стейкхолдеров и разработка тактических действий по управлению стейкхолдерами.

1.	Поиск стейкхолдеров проекта

Анализ стейкхолдеров начинается с определения всех заинтересованных лиц проекта. В определении стейкхолдеров могут помочь следующие вопросы:

- Действия кого могут привести к недостижению целей проекта?

- Кто больше всего заинтересован в выполнении данного проекта?

- Существовал ли подобный проект ранее? Если да, то был ли он успешным?

- Все ли отделы должны принимать участие в этом проекте?

- Какие вопросы, блоки вопросов необходимо будет решить в ходе проекта?

2.	Оценка влияния и важности стейкхолдеров

Вторым важным шагом анализа стейкхолдеров является оценка степени их важности и возможностей повлиять на успех проекта.

Влияние – это сила стейкхолдера в управлении проектом. К влиянию относят возможность стейкхолдера влиять на уровень инвестирования проекта и участие в бюджетировании проекта; влияние на людей, принимающих решения по ключевым вопросам в ходе проекта.

Важность — это вклад стейкхолдера в результат проекта. Определяется тем, насколько удовлетворение потребностей, решение проблем и интересов каждого стейкхолдера может повлиять на результат проекта.

Если стейкхолдер является одновременно и «важным» и «влиятельным», то он – главный стейкхолдер и должен быть полностью вовлечен в управление и контроль проекта. Если стейкхолдер является либо «важным» либо «влиятельным», то он – второстепенный стейкхолдер, им необходимо управлять на протяжении всего процесса.

3.	Выбор стратегии работы со стейкхолдерами

Третьим важным этапом процесса анализа стейкхолдеров является определение механизмов вовлечения каждого стейкхолдера в проект и способов управления его действиями. На практике существует 4 основные стратегии управления стейкхолдерами, которые описаны в следующие матрице.

1.	Первая стратегия заключается в максимальном вовлечении и применяется к стейкхолдерам с высоким уровнем важности и влияния. Необходимо повышать заинтересованность группы в проекте и полностью удовлетворять ее потребности. Рекомендуется использовать принцип партнерства в коммуникации при ведении переговоров по проекту с этой группой.

2.	Вторая стратегия носит консультативный характер и применяется к стейкхолдерам с высоким уровнем влияния, но низким уровнем важности, второстепенным стейкхолдерам. Их рекомендуется привлекать в качестве консультантов и согласовывать с ними только важные стратегические решения по проекту.

3.	Третья стратегия заключается в получении поддержки проекта и применяется к стейкхолдерам с низким уровнем влияния, но высоким уровнем важности, второстепенным стейкхолдерам. Данная группа стейкхолдеров должна быть ознакомлена со всеми ключевыми решениями по проекту, не смотря на то, что она не принимает прямого участия в решениях по проекту. При этом рекомендуется данную группу привлекать к обсуждению возможных проблем и заручаться поддержкой у нее дополнительной поддержкой по важным решениям.

4.	Четвертая стратегия заключается в игнорировании и используется для стейкхолдеров с низким уровнем влияния и низким уровнем важности, второстепенных стейкхолдеров. Рекомендуется исключительно привлекать данную группу к выполнению требуемых задач, не погружать ее в детали проекта и использовать самый низкий уровень информирования.

- ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Для определения матрицы стейкхолдеров, была составлена таблица, содержащая заинтересованные стороны и их интересы, относительно проекта (табл. 2.1).

Таблица 2.1 – Заинтересованные стороны проекта и их интересы

| Группы заинтересованных сторон | Заинтересованная сторона | Интерес заинтересованной стороны |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Внутренние заинтересованные стороны проекта | Менеджер проекта | Пораньше завершить проект, получить больше дохода, иметь меньше проблем с исправлением проекта |
|  | Команда управления проектом | Пораньше завершить проект, получить больше дохода, иметь меньше проблем с исправлением проекта |
|  | Члены команды проекта | Быстрее завершить проект, получить за него больше з/п, меньше работать |
|  | Офис управления проектами | Получить большую маржинальность с проекта, повысить рейтинг компании |
|  | Инвесторы проекта | Затрать меньше времени и денег, получить качественный продукт |
|  | Поставщики проекта | Заработать больше денег, повысить уровень потребления своих продуктов\услуг, повысить свой рейтинг |
| 1 | 2 | 3 |
| Внутрикорпоративные заинтересованные стороны проекта | Кредиторы компании | Получить прибыль, не иметь проблем с недобросовестными заёмщиками |
|  | Акционеры компании | В росте прибыли и авторитета компании |
|  | Менеджмент компании | Получать и исполнять выгодные, дорогие и престижные заказы |
|  | Бизнес-партнеры компании | Во взаимовыгодном сотрудничестве, получении пользы |
|  | Прочие сотрудники компании | Меньше работать и больше получать |
|  | Внутренние потребители | Платить меньше, получать качественный продукт |

Также для всех заинтересованных сторон были определены «Влияние» и «Важность», относительно проекта (табл. 2.2).

Таблица 2.2 – Определение важности и влияния стейкхолдеров проекта

| № | Заинтересованные стороны | Влияние | Важность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менеджер проекта | 8 | 8 |
| 2 | Команда управления проектом | 7 | 7 |
| 3 | Члены команды проекта | 8 | 8 |
| 4 | Офис управления проектами | 7 | 5 |
| 5 | Инвесторы проекта | 6 | 3 |
| 6 | Поставщики проекта | 1 | 6 |
| 7 | Кредиторы компании | 1 | 6 |
| 8 | Акционеры компании | 6 | 2 |
| 9 | Менеджмент компании | 5 | 4 |
| 10 | Бизнес-партнеры компании | 2 | 4 |
| 11 | Прочие сотрудники компании | 3 | 3 |
| 12 | Внутренние потребители | 1 | 6 |

После чего, была составлена матрица стейкхолдеров (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Матрица стейкхолдеров